REAL LIFE QUEST

Codex 開發執行操作手冊

逐階段提示詞｜模型選擇｜Codex 自檢｜人工驗收｜失敗修正

v1.1｜Codex + ChatGPT 平行開發版

| 專案 | Real Life Quest HTML/PWA |
| --- | --- |
| 主要工具 | ChatGPT Desktop / Codex |
| 整合包版本 | GPT6 Development Package v1.1 |
| 文件日期 | 2026-09-15 |

使用方法：從「階段 0」開始，完成並驗收後再進下一階段。不要一次把 0～11 全部丟給 Codex。

每一階段的 Prompt 都要求 Codex 先讀 AGENTS.md，藉此減少重複載入大型規格與 token 消耗。

# 一、你要怎麼使用這份手冊

先解壓縮 `Real_Life_Quest_GPT6_Development_Package_v1.1.zip` 到固定專案資料夾。

用 ChatGPT 桌面版的 Codex 模式開啟該專案根目錄；確認根目錄能看到 `AGENTS.md`。

一次只執行一個階段。每一階段完成後，先讓 Codex 自檢，再由你按本手冊的人工檢查步驟驗收。

平行原則：Codex 每次仍只執行一個 repo 階段；ChatGPT 可以同時做不碰執行程式的 A1～A9 靜態交付物。完成後先放 `/incoming/chatgpt/`，由 Codex 驗證整合。

人工檢查 Pass 才進下一階段；Fail 就使用該階段的「修正提示詞」，不要重新要求它重做整個專案。

每次完成後保留 Git commit 或至少保留可回復的版本。遇到跨模組嚴重問題，才升級模型或推理強度。

## 最重要的省用量原則

☐ 每次都先引用 `AGENTS.md`，不要叫 Codex 每輪重讀完整 `GPT6_DEVELOPMENT_PROMPT.md`。

☐ 指定「只讀本任務需要的檔案」。

☐ 指定「不要做無關 refactor、不要重新格式化其他檔案」。

☐ 指定「直接修改 repo，不要在回覆貼完整 source code」。

☐ 小修改先用 Terra；一般施工用 Sol；資料架構、migration、跨模組 QA 再用 Astra。

☐ 推理強度先 Low / Medium；只有明確失敗且問題真的複雜時再升 High。

# 二、模型與推理強度建議

以下建議以 2026-09-15 OpenAI 官方說明為基準。Plus 方案目前可在 Work 與 Codex 使用 GPT-6 Astra；GPT-5.6 Sol、Terra、Luna 也可依方案/產品使用。官方建議用量敏感時從較低推理開始，高推理會使用更多 allowance 且不一定更好。

平行開發的用量優勢：OpenAI 目前說明 Work 與 Codex 使用同一類 usage structure，而一般 Chat 的使用規則另外計算。可獨立產出的 JSON、文件與圖片留在 Chat 製作，可把有限的 Codex/Astra allowance 留給 repo 施工、terminal、diff 與測試。

| 情境 | 首選模型 | 推理 | 何時用 | 不要這樣用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型改字、JSON、CSS微調 | GPT-5.6 Terra | Low | 單檔、低風險、可快速驗證 | 不要為改 padding 用 Astra High |
| 一般頁面、元件、功能施工 | GPT-5.6 Sol | Medium | 多數日常開發 | 不要預設 High |
| IndexedDB、migration、備份、資料一致性 | GPT-6 Astra | Low → Medium | 高風險架構與長鏈路 | 不要一開始就 High |
| 英文字庫 pack / 300→600→800 | GPT-6 Astra | Medium | 資料架構、擴充與 migration 驗證 | 不要把 300 寫死 |
| 跨模組難解 Bug | GPT-6 Astra 或 Sol | Medium → High | 低/中推理兩次都沒抓到根因時 | 不要先全 repo 重寫 |
| 最後 Release QA | GPT-6 Astra | Medium | 整合性驗收與回歸 | 不要只做靜態 code review |

## 模型升級規則

☐ Terra Low 失敗一次：先檢查 Prompt、檔案範圍與測試資訊是否完整；再升 Terra Medium 或 Sol Medium。

☐ Sol Medium 失敗：先把錯誤訊息、重現步驟、相關檔案限定清楚，再升 Sol High 或 Astra Low/Medium。

☐ Astra Low 常適合先處理複雜架構；不要因為「Astra 最強」就固定開 High。

☐ 只有跨模組競態、migration 資料損失、難以重現的狀態 Bug 等才值得 High。

# 三、平行開發分工：哪些一定要 Codex，哪些可以由 ChatGPT

核心判斷：凡是「需要理解目前 repo 狀態、修改執行中的程式、跑測試、確認整合是否成功」的工作交給 Codex；凡是「能獨立產出、可先驗證、以資料／文件／素材為主」的工作可以由 ChatGPT 先完成。

為什麼這樣最快：Work / Codex 共用同一類用量結構，而一般 Chat 與 Work / Codex 的使用規則分開；把獨立內容工作留在一般 Chat，可以把 Codex 額度集中在真正需要 repo、terminal、diff、測試與整合的工作。Codex Desktop 也支援多 agent / worktree，但同一批檔案不應由兩邊同時修改。

推薦隔離資料夾：在 repo 根目錄建立 `/incoming/chatgpt/`。由 ChatGPT 產出的檔案先放進這裡，Codex 再「檢查 → 測試 → 搬入正式路徑／整合」，不要直接覆蓋 `/js`、`/css` 或資料庫程式。

| 分級 | 可否由 ChatGPT 先做 | 代表工作 | 最終誰負責整合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 綠色：可平行完成 | 可以，適合直接產出檔案 | JSON 測試包、資料 QA、schema、內容 validator、文件、檢查表、UI 文案、圖片／placeholder、asset manifest | Codex 只需驗證格式與放入正式路徑 |
| 黃色：可先草擬 | 可以，但不要直接取代 repo 程式 | 純函式範例、CSS token 建議、測試案例草稿、component markup 範例 | Codex 必須依現有 API / component 結構整合 |
| 紅色：一定要 Codex | 不建議由 ChatGPT 離線獨立改 | router、IndexedDB、migration、repositories/services、reward transaction、parent approval、service worker、backup/restore、跨模組 UI wiring | Codex 在實際 repo 內實作、跑測試、看 diff |

## 3.1 一定要由 Codex 在實際專案中完成

| 模組 | 原因 |
| --- | --- |
| Repo / Router / Page wiring | 需要知道實際檔案結構、route 狀態與既有 component，離線寫容易產生重複架構。 |
| IndexedDB / Migration | 資料 schema、version、transaction 必須和現有程式一起測；錯誤可能造成進度遺失。 |
| Task completion / Parent approval / EXP | 涉及 idempotency 與跨 store 狀態，必須用真實 repo 測 double-click、reload、pending queue。 |
| Vocabulary repository / scheduler / pack import integration | 資料檔可由 ChatGPT 做，但 loader、progress 分離、300→600→800 整合測試一定要在 repo 跑。 |
| Reward / Boss transactions | 一次性獎勵與重複領取風險高，需和實際 quest history / inventory 整合。 |
| PWA / Service Worker / Offline cache | 依賴真實路徑、scope、cache version 與瀏覽器行為。 |
| Backup / Restore / Migration rollback | 必須用真實 IndexedDB schema 驗證，不能只交靜態程式碼。 |
| Responsive UI 最終整合 | 可由 ChatGPT 提供素材，但實際 CSS、component、不同 viewport 必須在 app 中調。 |
| Release QA | 需要執行全 repo 測試、查看 console、diff、offline、資料還原。 |

## 3.2 可以由 ChatGPT 先完成、再放進專案的模組

| 代號 | ChatGPT 可交付內容 | 建議放入 `/incoming/chatgpt/` | Codex 後續動作 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 英文 mock expansion 300 / 200、重複 ID、壞 schema 等測試字庫 | data/vocabulary-fixtures/ | 跑 schema validator 後整合進 tests / fixtures |
| A2 | 內容驗證工具：檢查 ID 重複、缺欄位、EXP 範圍、story/question 數量 | tools/content-validation/ | 在 repo 執行並決定是否納入開發工具 |
| A3 | Core 300 / 任務 / 故事 / Boss / Reward 靜態資料 QA 報告 | reports/data-qa/ | 僅修被驗證出的資料問題，不重寫內容 |
| A4 | UI_COPY_ZH_TW.json：按鈕、錯誤訊息、鼓勵句、空狀態文案 | data/copy/ | Codex 接到 UI，避免文字散落在各頁 |
| A5 | ASSET_MANIFEST.json、角色 pose 清單、任務 icon 對照 | assets/manifest/ | Codex 依 manifest 綁定 asset path |
| A6 | 正式／placeholder 圖片：男角、女角、運動、家事、Boss、背景 | assets/placeholders/ | Codex 壓縮、命名、lazy-load 並接到 component |
| A7 | 人工 QA 測試資料與情境，例如 double click、錯 PIN、壞 JSON | tests/manual-fixtures/ | Codex 將可自動化部分轉成 tests，其餘留人工檢查 |
| A8 | Accessibility / child UX 檢查表 | docs/qa/ | Codex Stage 10/11 按表修正 |
| A9 | README / CHANGELOG / KNOWN_LIMITATIONS / ASSET_TODO 草稿 | docs/release/ | Codex Stage 11 依實際 repo 結果更新，不可直接照抄未驗證狀態 |

## 3.3 不建議我先寫完再讓你直接覆蓋的檔案

• `/js/core/db.js`、`migrations.js`

• `router.js`、page controller / state manager

• `vocabulary-repository.js`、`review-scheduler.js` 的正式整合版本

• `quest-service.js`、`exp-service.js`、`reward-service.js`、`parent-approval-service.js`

• `service-worker.js`、backup/restore 核心

• 已經由 Codex 建立後的主要 CSS / component 檔案

理由：這些檔案和 repo 的 public API、狀態流、資料庫 transaction、現有 component 強耦合。由我在不知道 Codex 最新改動的情況下獨立寫，省下的時間很可能會在 merge / debug 時加倍付回。

## 3.4 推薦的同步施工節奏

| Codex 正在做 | ChatGPT 可同步做 | 避免衝突規則 |
| --- | --- | --- |
| 階段 0～2：骨架、UI、資料層 | A1 英文字庫測試包、A2 validator、A4 UI copy、A5 asset manifest | ChatGPT 不碰 `/js`、`/css`、IndexedDB |
| 階段 3～4：任務與英文引擎 | A3 任務／英文資料 QA、A6 任務與單字圖片、A7 import 測試資料 | 所有新檔先進 `/incoming/chatgpt/` |
| 階段 5～7：故事、獎勵、Boss | 故事／Boss 圖片、Reward/Boss 靜態資料 QA、內容索引 | 不修改 Codex 正在使用的 service / repository |
| 階段 8：家長模式 | 週報文案、錯誤訊息、壞檔 fixtures、人工 QA 情境 | Codex 負責 PIN / approval / settings 實際邏輯 |
| 階段 9～10：PWA 與視覺 | A6 正式視覺素材、A8 accessibility checklist | service worker 與正式 CSS 由 Codex 唯一修改 |
| 階段 11：Release QA | 我可以獨立審閱文件與檢查報告，但停止新增內容 | 進 RC 後 freeze；任何 code/data 修改都先由 Codex 記錄與測試 |

## 3.5 把我產出的檔案交給 Codex 時，使用這段提示詞

Read `AGENTS.md` first.

I copied externally prepared files into `/incoming/chatgpt/`.
Do not regenerate them and do not blindly overwrite existing project files.

Task:
1. Inspect only the incoming files relevant to the current stage.
2. Validate their schema/content against the authoritative specs.
3. Run the narrowest relevant tests/validator.
4. If valid, integrate them into the canonical project path using the existing repository/component APIs.
5. If there is a conflict, preserve the working repo behavior and report the exact conflict instead of rewriting unrelated modules.
6. Do not modify unrelated files or perform broad refactors.
7. Reply only with: incoming files reviewed, files integrated/changed, tests run, PASS/FAIL, unresolved conflicts.

## 3.6 哪些工作移給 ChatGPT 最能節省 Codex 用量

• 大量 JSON 產生／補欄位／資料清理：不需要 repo 執行狀態，優先放在一般 Chat 做。

• 圖片與 placeholder：由 ChatGPT Image 產出，Codex 只負責 asset path、壓縮與 lazy-load。

• 長篇文件、測試手冊、content QA：在 Chat 完成，避免消耗 Codex/Work 的 shared allowance。

• Codex 額度保留給：資料層、整合、測試、diff、bug、PWA、final QA。

# 四、所有階段都共用的低 Token 前綴

Read `AGENTS.md` first. Work only on the task below. Read only the files needed for this task; do not rescan the whole repository. Make the smallest maintainable change and preserve unrelated user edits. Do not perform unrelated refactors or reformat untouched files. Run the narrowest relevant tests first, then broader smoke tests only if needed. Do not paste full source files in your reply. Finish by reporting only: files changed, implementation summary, tests/results, and remaining issues.

你也可以直接把這段放在每一個 Prompt 最前面。本文件後面的 Prompt 已經包含同樣要求，因此實際執行時不必重複貼兩次。

# 階段 0｜建立 Repo、專案骨架與基準線

建議模型：GPT-5.6 Sol　推理強度：Medium

【Codex 必須】本階段涉及 repo 結構、啟動與 Git 基準。ChatGPT 可同步準備 A1/A2/A4/A5，但不要建立正式 `/js` 或 `/css`。

本階段目標：先建立可啟動、可持續開發的工程骨架與 Git 基準，不一次塞進所有功能。

### 本階段應引用的檔案：

AGENTS.md

PROJECT_MANIFEST.json

00_START_HERE/README_START_HERE.md

00_START_HERE/GPT6_DEVELOPMENT_PROMPT.md（只在結構有歧義時讀）

## 直接貼給 Codex 的提示詞

Read `AGENTS.md` first. Do not rescan the whole package unless necessary. Task: bootstrap the Real Life Quest repository. 1. Inspect `PROJECT_MANIFEST.json` and `00_START_HERE/README_START_HERE.md`. 2. Create the project structure required by the spec: index.html, CSS modules, JS modules, data folders, assets folders, tests folder, manifest placeholder, service-worker placeholder, README, CHANGELOG, DATA_SCHEMA, KNOWN_LIMITATIONS, ASSET_TODO. 3. If this is not already a Git repository, initialize Git and create a clean baseline commit only if the environment allows it; otherwise tell me the exact command I should run. 4. Add a minimal local development command using a simple static server. Do not add a large framework or build step. 5. Create a visible development status page or checklist showing Stage 0-11 status, but do not implement later-stage business logic yet. 6. Confirm all canonical JSON/spec files can be found at their expected paths. 7. Run a basic smoke check that index.html loads without console-breaking errors. Do not implement the full app in this task. Keep scope to bootstrap + structure + baseline.

## Codex 必做自檢

☐ 確認專案目錄與規格要求一致

☐ index.html 可由本機靜態 server 打開

☐ Console 沒有阻斷性 error

☐ README 寫明啟動方式

☐ Git diff 僅含本階段骨架

☐ 沒有引入 React/Vue/Angular

## 你本人要做的檢查

☐ 依 README 啟動本機 server

☐ 用瀏覽器打開首頁，確認至少看到開發殼層

☐ 按 F12/開發者工具看 Console 無紅色阻斷錯誤

☐ 確認專案根目錄仍有 AGENTS.md、01_SPECS、02_DATA、03_REWARDS_BOSSES

☐ 確認沒有要求你安裝龐大框架

## Pass 判定

首頁能打開

資料與規格檔路徑完整

工程結構清楚

尚未過度實作後續功能

## 檢查結果紀錄

| 檢查項目 | 結果 | 備註 / 問題 |
| --- | --- | --- |
| 依 README 啟動本機 server | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 用瀏覽器打開首頁，確認至少看到開發殼層 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 按 F12/開發者工具看 Console 無紅色阻斷錯誤 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 確認專案根目錄仍有 AGENTS.md、01_SPECS、02_DATA、03_REWARDS_BOSSES | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 確認沒有要求你安裝龐大框架 | ☐ Pass ☐ Fail |  |

## 如果 Fail，直接貼這段修正提示詞

Read `AGENTS.md` first. Stage 0 failed manual verification. Fix only the bootstrap issues listed below; do not rewrite the project or start later stages. Failures I observed: <把 Fail 項目與錯誤訊息貼在這裡> Reproduce each failure, fix the root cause, rerun the narrow smoke checks, and report only files changed + test results.

# 階段 1｜UI Shell、首頁骨架與男／女主角 Onboarding

建議模型：GPT-5.6 Sol　推理強度：Medium

【Codex 主責】Codex 建立實際 UI shell。ChatGPT 可同步製作男／女角色 placeholder、文案與 asset manifest；視覺檔先放 `/incoming/chatgpt/`。

本階段目標：完成可操作的基本 UI、底部導覽與首次建立角色流程，但先不接完整商業邏輯。

### 本階段應引用的檔案：

AGENTS.md

01_SPECS/UI_UX_IMPLEMENTATION_SPEC.md

01_SPECS/UI_UX_FLOW_SPEC.md

04_UI_REFERENCES/01_home_dashboard.png

04_UI_REFERENCES/02_quest_overview.png

## 直接貼給 Codex 的提示詞

Read `AGENTS.md` first. Work only on Stage 1. Implement the UI shell and onboarding: - welcome screen; - choose boy or girl protagonist; - nickname input; - parent 4-digit PIN setup; - basic settings step; - persistent bottom navigation: Home / Quests / Learn / Hero / Parent; - tablet portrait-first responsive shell; - reusable CSS tokens and reusable UI components; - initial Home dashboard layout matching the hierarchy of UI reference 01. Rules: - boy/girl selection must change only avatarVariant, never stats or content access; - use placeholder SVG/image slots if final assets are missing; - do not hardcode business data into HTML; - use large touch targets and Traditional Chinese UI; - do not implement later quest/reward engines yet. Add targeted tests or a manual self-test for onboarding routing and avatar selection.

## Codex 必做自檢

☐ 男、女主角都能被選取

☐ avatarVariant 只有 boy/girl 且不帶能力差異

☐ 底部導覽五項都能切頁

☐ 平板直式無明顯水平捲軸

☐ 主要按鈕觸控區足夠

☐ 缺正式素材時使用 placeholder 而非壞圖

## 你本人要做的檢查

☐ 清除測試資料後重新開啟，應進歡迎頁

☐ 分別測一次男主角與女主角建立流程

☐ 輸入暱稱與4位 PIN，可完成 onboarding

☐ 首頁可看到角色、Lv/EXP 區、Streak、寶箱、三大入口、Boss 區塊的版面骨架

☐ 旋轉成橫式，確認不重疊；再回直式

☐ 底部五個分頁都可以點

## Pass 判定

兩個角色都可建立

頁面切換正常

沒有性別能力差異

直式平板版面可用

## 檢查結果紀錄

| 檢查項目 | 結果 | 備註 / 問題 |
| --- | --- | --- |
| 清除測試資料後重新開啟，應進歡迎頁 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 分別測一次男主角與女主角建立流程 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 輸入暱稱與4位 PIN，可完成 onboarding | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 首頁可看到角色、Lv/EXP 區、Streak、寶箱、三大入口、Boss 區塊的版面骨架 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 旋轉成橫式，確認不重疊；再回直式 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 底部五個分頁都可以點 | ☐ Pass ☐ Fail |  |

## 如果 Fail，直接貼這段修正提示詞

Read `AGENTS.md` first. Fix only Stage 1 onboarding/UI-shell defects listed below. Do not change later business logic and do not replace the current architecture. Observed failures: <貼上你看到的問題，例如：女角按鈕無反應、橫式重疊、PIN 不能送出> Reproduce, patch minimally, verify both boy/girl flows and tablet portrait/landscape, then report concise results.

# 階段 2｜IndexedDB、Migration、Settings 與持久化基礎

建議模型：GPT-6 Astra　推理強度：Low → Medium

【Codex 必須】資料庫與 migration 不交由 ChatGPT 離線覆寫。ChatGPT 可平行做資料 schema 審查／測試案例，但正式 db code 由 Codex 唯一負責。

本階段目標：建立後續所有功能都能信賴的資料層，避免 reload、升版或資料庫 migration 時遺失進度。

### 本階段應引用的檔案：

AGENTS.md

00_START_HERE/GPT6_DEVELOPMENT_PROMPT.md（只讀 Offline/Persistence/Migration/Backup 相關段落）

現有 /js/core/ 與 repositories

## 直接貼給 Codex 的提示詞

Read `AGENTS.md` first. Work only on Stage 2 persistence foundation. Implement: - IndexedDB wrapper and schema versioning; - stores for player, settings, quest history, approvals, rewards/transactions, vocabulary packs/words/progress/sessions, story progress, boss progress; - migration framework that preserves data; - repositories for player/settings and shared DB utilities; - persistence of onboarding state and avatarVariant; - development-only safe reset function clearly separated from production UI; - JSON backup primitives that later stages can extend. Critical rules: - IndexedDB is source of truth; - never delete/recreate DB as a migration strategy; - persistent IDs may not be array indexes; - schema migrations must be testable; - do not yet implement all later business services. Add automated or self-tests proving player/settings survive reload and a sample migration preserves records.

## Codex 必做自檢

☐ IndexedDB schema 有明確 dbVersion

☐ reload 後 player/settings 保留

☐ migration 不清 DB

☐ 資料 store/key 定義可讀

☐ 開發 reset 不會誤放在一般孩子 UI

☐ 測試能證明 migration 保留資料

## 你本人要做的檢查

☐ 建立角色後重整頁面，角色與暱稱仍在

☐ 關閉瀏覽器分頁再開，資料仍在

☐ 切換男/女角色後重整，選擇仍在

☐ 如果有 dev migration 測試頁，執行一次並確認舊資料沒有消失

☐ 開發者工具 Application/IndexedDB 中看得到 stores

## Pass 判定

重整與重新開啟都不丟資料

migration 測試 PASS

沒有把重要資料只放 localStorage

## 檢查結果紀錄

| 檢查項目 | 結果 | 備註 / 問題 |
| --- | --- | --- |
| 建立角色後重整頁面，角色與暱稱仍在 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 關閉瀏覽器分頁再開，資料仍在 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 切換男/女角色後重整，選擇仍在 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 如果有 dev migration 測試頁，執行一次並確認舊資料沒有消失 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 開發者工具 Application/IndexedDB 中看得到 stores | ☐ Pass ☐ Fail |  |

## 如果 Fail，直接貼這段修正提示詞

Read `AGENTS.md` first. Stage 2 persistence verification failed. Treat this as a data-integrity bug. Do not delete the database to make tests pass. Failure/reproduction: <貼重現步驟、Console error、遺失哪一筆資料> Find the root cause in DB schema/repository/migration code, patch minimally, add a regression test, and prove existing records survive the fix.

# 階段 3｜任務引擎：一般任務＋運動＋家事＋家長待審核

建議模型：GPT-5.6 Sol　推理強度：Medium

【Codex 主責】任務狀態、審核、EXP 由 Codex 整合。ChatGPT 可同步做 task JSON QA、圖示／插圖、manual fixtures。

本階段目標：讓 JSON 任務真正可瀏覽、開始、完成、進入家長審核，並防止重複領 EXP。

### 本階段應引用的檔案：

AGENTS.md

02_DATA/reality_tasks_120.json

02_DATA/exercise_task_cards_30.json

02_DATA/chore_task_cards_30.json

04_UI_REFERENCES/02_quest_overview.png

04_UI_REFERENCES/04_exercise_task.png

04_UI_REFERENCES/05_chore_task.png

## 直接貼給 Codex 的提示詞

Read `AGENTS.md` first. Implement Stage 3 quest engine only. Requirements: - load general, exercise, and chore tasks from JSON through a repository; - category filters and quest list/detail screens; - exercise detail: illustration/icon, 3 movement tips, safety notice, manual counter or timer where appropriate; - chore detail: steps, safety notice, optional local photo record placeholder/storage path; - start/complete state; - if requiresParentConfirmation=true, completion goes to pending approval instead of issuing final reward immediately; - create idempotent completion/reward transaction IDs so repeated clicks/reload/multiple tabs cannot issue EXP twice; - keep content data-driven; no task-specific HTML branches unless they represent a reusable task type. Add targeted tests for: task loading, pending approval, one completion -> one reward only.

## Codex 必做自檢

☐ 三類 JSON 都由 repository 讀取

☐ 任務卡不是手寫在 HTML

☐ 運動卡顯示動作要領與安全提醒

☐ 家事卡顯示操作步驟與安全提醒

☐ 需審核任務進 pending queue

☐ 同一 completion 不可重複發獎

## 你本人要做的檢查

☐ 任務頁切換「全部/運動/家事」確認列表正確

☐ 打開「跳繩100下」，確認圖示、動作要領、安全提示、計數器

☐ 打開「整理書桌」，確認步驟與家長確認

☐ 完成一個需審核任務，確認不是立即無限加 EXP

☐ 連按完成兩次、重新整理、再回來，確認獎勵沒有重複

## Pass 判定

JSON 任務可動態顯示

運動與家事詳情完整

審核流程成立

無 double EXP

## 檢查結果紀錄

| 檢查項目 | 結果 | 備註 / 問題 |
| --- | --- | --- |
| 任務頁切換「全部/運動/家事」確認列表正確 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 打開「跳繩100下」，確認圖示、動作要領、安全提示、計數器 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 打開「整理書桌」，確認步驟與家長確認 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 完成一個需審核任務，確認不是立即無限加 EXP | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 連按完成兩次、重新整理、再回來，確認獎勵沒有重複 | ☐ Pass ☐ Fail |  |

## 如果 Fail，直接貼這段修正提示詞

Read `AGENTS.md` first. Fix only the Stage 3 quest-engine failure below. Preserve existing content JSON and unrelated UI. Observed failure: <例如：完成兩次會加兩次 EXP；家事沒有進待審核；跳繩計數重整後錯誤> Reproduce it, identify the exact state/transaction flaw, add a regression test, patch minimally, and rerun the relevant quest tests.

# 階段 4｜英文引擎：Core 300＋可擴充 Pack＋複習＋語音

建議模型：GPT-6 Astra　推理強度：Medium

【Codex 主責＋ChatGPT 高度可平行】Codex 實作 loader/progress/scheduler；ChatGPT 可先完成 mock 300/200 pack、invalid pack fixtures、字庫 QA 與圖片素材。

本階段目標：完成本專案最重要的可擴充英文字庫架構；現在 300 字，未來可追加 300～500 字甚至 2,000 字以上而不改核心程式。

### 本階段應引用的檔案：

AGENTS.md

01_SPECS/VOCABULARY_EXPANSION_SPEC.md

01_SPECS/vocabulary-pack.schema.json

02_DATA/core300_words_enriched.json

02_DATA/ENGLISH_MODULE_SPEC.json

02_DATA/speech_settings.json

04_UI_REFERENCES/03_english_learning.png

## 直接貼給 Codex 的提示詞

Read `AGENTS.md` and `01_SPECS/VOCABULARY_EXPANSION_SPEC.md` first. This is a high-priority architecture task. Implement the English/vocabulary engine as a pack-based, data-driven system: - convert/load the existing Core 300 as the first vocabulary pack without losing its fields; - vocabulary pack index/loader; - stable global wordId and packId; - separate vocabulary content from WordProgress; - IndexedDB stores/indexes for packs, words, progress, sessions; - review scheduler using 1/3/7/14/30-day baseline and earlier review after mistakes; - daily selection: due reviews first, then 3-5 new words; - word card, example, Chinese meaning, image slot; - SpeechSynthesis en-US with persisted 0.60-1.10x rate in 0.05 steps, default 0.75x; - learning modes foundation: new words, review, listen-and-choose, image choose, spelling challenge; - parent vocabulary pack manager foundation with JSON validation and enable/disable. Create `mock_expansion_300.json` and `mock_expansion_200.json` as valid test packs. Mandatory automated/self-test: 1. Load 300 words. 2. Create progress for at least 10 existing words. 3. Import 300-word mock pack -> total 600. 4. Existing progress remains unchanged. 5. Import 200-word mock pack -> total 800. 6. Disable one pack: it stops supplying new tasks but its history/progress remains. 7. Re-enable it and continue. 8. No source-code change is needed between 300/600/800. Search the code for hardcoded total-word assumptions and remove them. Do NOT use `TOTAL_WORDS = 300` or equivalent.

## Codex 必做自檢

☐ Core 300 全數載入且不重複

☐ wordId/packId 穩定

☐ WordProgress 與內容分離

☐ 語速 0.60～1.10 可調且 reload 保留

☐ 複習排程能產生 due words

☐ 300→600→800 自動測試 PASS

☐ 停用 pack 不刪歷史

☐ 程式無硬編碼 TOTAL_WORDS=300

## 你本人要做的檢查

☐ 英文頁確認 apple 等單字有中文、例句、播放鍵

☐ 切 0.60x、0.75x、1.00x、1.10x 聽差異

☐ 重整後語速仍保留

☐ 完成幾個單字學習後重整，進度仍在

☐ 家長字庫頁看 Core 300 顯示 300 字

☐ 匯入 mock 300，總字數應變 600；再匯入 mock 200 變 800

☐ 確認原本學過的10字仍有原進度

☐ 停用擴充包後不再出新字，但歷史仍在；重新啟用可續學

## Pass 判定

300/600/800 三種狀態都不改 code

舊進度不重置

語音與複習可用

字庫可以繼續擴充

## 檢查結果紀錄

| 檢查項目 | 結果 | 備註 / 問題 |
| --- | --- | --- |
| 英文頁確認 apple 等單字有中文、例句、播放鍵 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 切 0.60x、0.75x、1.00x、1.10x 聽差異 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 重整後語速仍保留 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 完成幾個單字學習後重整，進度仍在 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 家長字庫頁看 Core 300 顯示 300 字 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 匯入 mock 300，總字數應變 600；再匯入 mock 200 變 800 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 確認原本學過的10字仍有原進度 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 停用擴充包後不再出新字，但歷史仍在；重新啟用可續學 | ☐ Pass ☐ Fail |  |

## 如果 Fail，直接貼這段修正提示詞

Read `AGENTS.md` and `01_SPECS/VOCABULARY_EXPANSION_SPEC.md` first. Treat this as a vocabulary data-integrity regression, not a UI-only bug. Observed failure: <貼上：總字數錯誤 / 舊進度消失 / pack disable 刪紀錄 / 語速不保存 / import schema error 等> Reproduce using the 300->600->800 test path, identify whether the cause is pack loader, IDs, migration, repository, or scheduler, patch minimally, add a regression test, and rerun the full vocabulary extension test.

# 階段 5｜30 篇思維故事 Reader 與章節進度

建議模型：GPT-5.6 Terra 或 Sol　推理強度：Medium

【Codex 整合；ChatGPT 可先做內容側】Codex 負責 reader 與 progress；ChatGPT 可做故事資料 QA、封面／章節視覺、copy，不改 reader code。

本階段目標：把既有 30 篇正式故事做成舒適、可完成、可記錄進度的閱讀模組，不讓 Codex 重新生成故事內容。

### 本階段應引用的檔案：

AGENTS.md

02_DATA/thinking_stories_30.json

04_UI_REFERENCES/06_thinking_story.png

## 直接貼給 Codex 的提示詞

Read `AGENTS.md` first. Implement Stage 5 story system only. Use `02_DATA/thinking_stories_30.json` as authoritative content. Do not rewrite or regenerate the stories. Implement: - story list grouped by chapter; - lock/unlock sequence where appropriate; - reader with comfortable Traditional Chinese typography and scroll; - title/theme/estimated reading time; - body content; - 4 reflection questions; - one real-world task; - takeaway/thought card; - completion state and chapter progress persisted in IndexedDB; - completion reward exactly once. Keep the reading screen calm and avoid distracting animation.

## Codex 必做自檢

☐ 30 篇資料可載入

☐ 故事內容來自 JSON 且未被改寫

☐ 每篇4題＋現實任務＋思維卡

☐ 完成進度持久化

☐ 獎勵只發一次

## 你本人要做的檢查

☐ 打開第1篇，確認內容為已核准版本

☐ 字體大小在平板上好讀、行距不擠

☐ 滑到底看到4個思考題、現實任務、思維卡

☐ 完成閱讀後回列表看到完成狀態

☐ 重整後狀態仍在，不能重複刷完成獎勵

## Pass 判定

內容正確

閱讀舒服

進度可保存

章節狀態合理

## 檢查結果紀錄

| 檢查項目 | 結果 | 備註 / 問題 |
| --- | --- | --- |
| 打開第1篇，確認內容為已核准版本 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 字體大小在平板上好讀、行距不擠 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 滑到底看到4個思考題、現實任務、思維卡 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 完成閱讀後回列表看到完成狀態 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 重整後狀態仍在，不能重複刷完成獎勵 | ☐ Pass ☐ Fail |  |

## 如果 Fail，直接貼這段修正提示詞

Read `AGENTS.md` first. Fix only the Stage 5 story-reader issue. Do not rewrite story content. Observed problem: <貼上：故事截斷 / 字太小 / 完成狀態消失 / 重複發獎 / 章節解鎖錯誤> Patch the reader/progress logic minimally and verify against `thinking_stories_30.json`.

# 階段 6｜EXP、Level、寶箱、徽章、稱號、任務券、外觀

建議模型：GPT-5.6 Sol　推理強度：Medium

【Codex 必須整合】transaction/idempotency 一定在 repo 測。ChatGPT 可做 reward JSON 檢查、測試向量與外觀素材。

本階段目標：正式接上遊戲化獎勵，但保持「成長可見、非物質獎勵優先、外觀無數值」。

### 本階段應引用的檔案：

AGENTS.md

03_REWARDS_BOSSES/REWARD_SYSTEM.json

現有 transaction / quest history modules

## 直接貼給 Codex 的提示詞

Read `AGENTS.md` first. Implement Stage 6 reward system using `03_REWARDS_BOSSES/REWARD_SYSTEM.json` as authoritative data. Implement: - cumulative EXP and level thresholds; - one-time level rewards; - treasure fragments and chest opening; - titles and badges with conditions; - ticket inventory/effects supported by current task engine; - cosmetic inventory/equipment slots with no stat bonuses; - privilege reward records; - material rewards disabled by default and parent-controlled; - idempotent reward transactions so reload/double-click cannot duplicate rewards. Do not change the reward economy values unless there is a clear data inconsistency; report it instead. Add tests for level-up once, chest spend once, badge/title unlock once, and transaction idempotency.

## Codex 必做自檢

☐ Level threshold 來自 JSON

☐ 外觀不加能力值

☐ 物質獎勵預設關閉

☐ 寶箱碎片消耗不重複

☐ 同一事件不會多次解鎖/發獎

☐ reload 後 inventory 保留

## 你本人要做的檢查

☐ 完成幾個測試任務，確認 EXP 增加

☐ 到達升級門檻時只升一次並顯示獎勵

☐ 打開角色頁切換已解鎖外觀，能力值不變

☐ 若能湊寶箱碎片，開一次後碎片正確扣除且不可重複領同一箱

☐ 重整後徽章/稱號/外觀仍在

## Pass 判定

獎勵經濟符合 JSON

不存在重複發獎

外觀純 cosmetic

資料可持久保存

## 檢查結果紀錄

| 檢查項目 | 結果 | 備註 / 問題 |
| --- | --- | --- |
| 完成幾個測試任務，確認 EXP 增加 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 到達升級門檻時只升一次並顯示獎勵 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 打開角色頁切換已解鎖外觀，能力值不變 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 若能湊寶箱碎片，開一次後碎片正確扣除且不可重複領同一箱 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 重整後徽章/稱號/外觀仍在 | ☐ Pass ☐ Fail |  |

## 如果 Fail，直接貼這段修正提示詞

Read `AGENTS.md` first. Fix only the Stage 6 reward-system regression below. Do not rebalance reward values and do not reset user data. Observed failure: <貼上：重複升級 / 寶箱重複領 / 外觀加到能力 / 重整 inventory 消失> Trace the transaction/event path, patch idempotency or persistence at the root cause, add a regression test, and rerun reward tests.

# 階段 7｜六大章節 Boss

建議模型：GPT-5.6 Sol　推理強度：Medium

【Codex 主責】Boss state/reward 由 Codex。ChatGPT 可平行做 Boss 圖片、文案 QA、靜態資料驗證。

本階段目標：讓 Boss 成為章節型現實挑戰，而非額外題庫；Boss 進度需持久化並且獎勵一次。

### 本階段應引用的檔案：

AGENTS.md

03_REWARDS_BOSSES/BOSSES_6.json

04_UI_REFERENCES/07_boss_parent.png

## 直接貼給 Codex 的提示詞

Read `AGENTS.md` first. Implement Stage 7 boss system from `03_REWARDS_BOSSES/BOSSES_6.json`. Implement: - 6 bosses and chapter labels; - boss story/description; - HP/progress visualization based on defined steps; - persistent step completion; - parent-confirmed real-world steps when required; - defeat state; - one-time EXP/badge/chest/cosmetic reward; - chapter completion/unlock integration. Do not convert bosses into generated quizzes. Use the supplied real-world challenge definitions. Add a regression test proving a defeated boss remains defeated after reload and cannot pay rewards twice.

## Codex 必做自檢

☐ 6個 Boss 都能被資料驅動顯示

☐ 進度 step reload 後保留

☐ Boss 擊敗後狀態保留

☐ 獎勵一次

☐ 不變成自動生成題庫

## 你本人要做的檢查

☐ 進入一個 Boss 頁，確認故事、HP/進度、挑戰步驟、獎勵預覽

☐ 完成一個測試 step 後重整，step 仍完成

☐ 完成 Boss 後重整，仍是已擊敗

☐ 嘗試再次完成，不應再領相同獎勵

## Pass 判定

Boss 流程可完成

資料與獎勵一致

進度與擊敗狀態可持久保存

## 檢查結果紀錄

| 檢查項目 | 結果 | 備註 / 問題 |
| --- | --- | --- |
| 進入一個 Boss 頁，確認故事、HP/進度、挑戰步驟、獎勵預覽 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 完成一個測試 step 後重整，step 仍完成 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 完成 Boss 後重整，仍是已擊敗 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 嘗試再次完成，不應再領相同獎勵 | ☐ Pass ☐ Fail |  |

## 如果 Fail，直接貼這段修正提示詞

Read `AGENTS.md` first. Fix only the Stage 7 boss-state issue below. Preserve current chapter data and reward values. Observed failure: <貼上 Boss、步驟、reload 或重複獎勵問題> Reproduce, patch boss progress/reward transaction logic minimally, add regression coverage, and report results.

# 階段 8｜家長模式、審核、設定、週報、字庫管理

建議模型：GPT-5.6 Sol　推理強度：Medium

【Codex 主責】PIN、approval、settings、pack manager 為執行邏輯。ChatGPT 可做週報文案、空狀態、壞 JSON fixtures、人工驗收情境。

本階段目標：完成家長能真正管理孩子任務、字庫與設定的後台，並提供簡單週報。

### 本階段應引用的檔案：

AGENTS.md

01_SPECS/UI_UX_IMPLEMENTATION_SPEC.md（Parent 部分）

現有 approvals/settings/vocabulary repositories

## 直接貼給 Codex 的提示詞

Read `AGENTS.md` first. Implement Stage 8 parent mode. Requirements: - 4-digit PIN gate with reasonable local protection for an offline family app; - pending approval list with approve/return actions; - approval issues reward once; - return does not subtract already earned unrelated EXP; - settings: daily task count, enabled categories, approval rules, rest day, speech min/max, material reward toggle; - vocabulary pack manager: list installed packs, counts, version, enable/disable, import JSON, validation errors without corrupting existing data; - weekly report: completed tasks, English learning/reviews, stories, exercise count, chore count, focus time, retries, strongest ability this week; - all settings persist. Do not add cloud accounts or remote analytics.

## Codex 必做自檢

☐ PIN gate 可用

☐ 審核獎勵只發一次

☐ 退回不亂扣 EXP

☐ 設定 reload 後保留

☐ 字庫匯入錯誤不傷舊資料

☐ 週報數據由歷史計算

## 你本人要做的檢查

☐ 用錯 PIN 不能進；正確 PIN 可進

☐ 審核一個待審任務，確認只加一次獎勵

☐ 退回一個任務，確認沒有亂扣其他 EXP

☐ 切換運動/家事啟用狀態後回孩子頁確認生效

☐ 匯入一個故意格式錯誤 JSON，應顯示錯誤且 Core 300 仍正常

☐ 查看週報數字與你剛完成的任務是否合理

## Pass 判定

家長控制實際生效

資料不因錯誤匯入損壞

審核與週報可信

## 檢查結果紀錄

| 檢查項目 | 結果 | 備註 / 問題 |
| --- | --- | --- |
| 用錯 PIN 不能進；正確 PIN 可進 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 審核一個待審任務，確認只加一次獎勵 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 退回一個任務，確認沒有亂扣其他 EXP | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 切換運動/家事啟用狀態後回孩子頁確認生效 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 匯入一個故意格式錯誤 JSON，應顯示錯誤且 Core 300 仍正常 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 查看週報數字與你剛完成的任務是否合理 | ☐ Pass ☐ Fail |  |

## 如果 Fail，直接貼這段修正提示詞

Read `AGENTS.md` first. Fix only the Stage 8 parent-mode issue below. Do not reset IndexedDB and do not bypass the existing approval/reward transaction system. Observed failure: <貼上 PIN / approval / settings / pack import / weekly report 問題> Reproduce, patch the smallest relevant module, add a regression test where practical, and verify existing user data remains intact.

# 階段 9｜PWA、離線、備份/還原

建議模型：GPT-6 Astra　推理強度：Low → Medium

【Codex 必須】service worker、cache、backup/restore 必須依實際 URL / DB schema 測試；不要由 ChatGPT 另寫一份直接覆蓋。

本階段目標：讓 App 可以真正安裝到平板、離線開啟，並能用 JSON 備份與還原所有重要進度。

### 本階段應引用的檔案：

AGENTS.md

現有 manifest/service-worker/core db/backup modules

05_TESTS/ACCEPTANCE_TESTS.md（Offline/Backup 部分）

## 直接貼給 Codex 的提示詞

Read `AGENTS.md` first. Implement Stage 9 PWA/offline/backup. Implement: - valid Web App Manifest; - service worker with app-shell + required local data caching; - offline launch after first successful load; - cache versioning/update strategy that does not trap stale assets indefinitely; - JSON export containing schemaVersion, exportedAt, player, settings, histories, vocabulary pack metadata/progress, rewards, achievements, bosses, approvals as appropriate; - restore with validation, preview/confirmation, migration, and rollback/no-damage on invalid file; - backup before potentially destructive schema migration where feasible. Test: - app works after network is disabled; - backup export -> test reset -> restore returns equivalent state; - invalid backup leaves current state unchanged.

## Codex 必做自檢

☐ manifest 合法

☐ service worker 註冊成功

☐ 離線能開 app shell 和核心資料

☐ 備份含 schemaVersion

☐ 還原前驗證

☐ 錯誤備份不破壞現有資料

☐ restore 後關鍵進度一致

## 你本人要做的檢查

☐ 先在線打開一次，再關網路/切離線模式後重新整理，首頁仍可用

☐ 離線進入任務、英文、故事至少能讀已打包內容

☐ 匯出 backup JSON 並保存

☐ 使用 dev reset 清測試資料，再匯入 backup，確認角色/EXP/英文進度/Boss/設定恢復

☐ 匯入一個破壞格式的 JSON，確認資料沒有被清掉

## Pass 判定

可離線啟動

核心功能不依賴網路

備份還原可靠

壞檔不傷現有狀態

## 檢查結果紀錄

| 檢查項目 | 結果 | 備註 / 問題 |
| --- | --- | --- |
| 先在線打開一次，再關網路/切離線模式後重新整理，首頁仍可用 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 離線進入任務、英文、故事至少能讀已打包內容 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 匯出 backup JSON 並保存 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 使用 dev reset 清測試資料，再匯入 backup，確認角色/EXP/英文進度/Boss/設定恢復 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 匯入一個破壞格式的 JSON，確認資料沒有被清掉 | ☐ Pass ☐ Fail |  |

## 如果 Fail，直接貼這段修正提示詞

Read `AGENTS.md` first. Stage 9 failed. Do not solve by disabling offline features or clearing user data. Observed failure: <貼上 service worker / cache / backup / restore 的重現步驟與 console 訊息> Identify whether the issue is cache versioning, asset URL scope, backup schema, migration, or restore transaction. Patch minimally and rerun the exact offline/backup regression path.

# 階段 10｜視覺精修與平板響應式

建議模型：GPT-5.6 Sol　推理強度：Medium

【Codex 主責 CSS 整合；ChatGPT 可大量平行做素材】圖片、角色姿勢、背景可由 ChatGPT 產出；正式 CSS/component 調整由 Codex，避免雙方同時改版面檔。

本階段目標：在功能穩定後把成品 UI 拉近你已核准的模擬圖，但不得為了外觀破壞資料與功能。

### 本階段應引用的檔案：

AGENTS.md

04_UI_REFERENCES/01～07（本階段可全部看）

現有 CSS tokens/components

## 直接貼給 Codex 的提示詞

Read `AGENTS.md` first. This is Stage 10 visual refinement; business rules are frozen unless a visual bug exposes a real functional defect. Compare the implemented app against all approved references in `04_UI_REFERENCES/`. Prioritize tablet portrait first, then tablet landscape, then mobile/desktop. Refine: - visual hierarchy; - sky/forest/adventure art direction using existing/local assets or placeholders; - wood-sign headings, parchment/cream cards, blue/yellow CTAs; - spacing, type scale, border radius, shadows; - navigation selected states; - quest cards, English card, story reader, exercise/chore detail, boss/parent layouts; - consistent boy/girl avatar placement; - accessibility contrast/focus/reduced motion. Do not copy mockup numbers that conflict with real data. Do not replace working components with duplicated page-specific markup. Run visual smoke checks at representative tablet portrait/landscape sizes.

## Codex 必做自檢

☐ UI 接近核准風格

☐ 主要元件保持重用

☐ 直式平板無裁切/重疊

☐ 橫式不崩版

☐ 文字仍好讀

☐ focus/reduced-motion 沒被破壞

## 你本人要做的檢查

☐ 逐頁比對首頁、任務、英文、運動、家事、故事、Boss/家長頁

☐ 以平板直式檢查文字是否太小、按鈕是否好按

☐ 轉橫式檢查重疊與捲軸

☐ 切換男/女主角確認兩者布局都正常

☐ 把瀏覽器字體放大到約125%確認主要畫面不崩

☐ 確認動畫不會一直閃、閱讀頁夠安靜

## Pass 判定

主要版面與模擬圖方向一致

沒有為美化破壞功能

男/女角色都適配

平板直橫都可用

## 檢查結果紀錄

| 檢查項目 | 結果 | 備註 / 問題 |
| --- | --- | --- |
| 逐頁比對首頁、任務、英文、運動、家事、故事、Boss/家長頁 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 以平板直式檢查文字是否太小、按鈕是否好按 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 轉橫式檢查重疊與捲軸 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 切換男/女主角確認兩者布局都正常 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 把瀏覽器字體放大到約125%確認主要畫面不崩 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 確認動畫不會一直閃、閱讀頁夠安靜 | ☐ Pass ☐ Fail |  |

## 如果 Fail，直接貼這段修正提示詞

Read `AGENTS.md` first. Fix only the Stage 10 visual issues listed below. Preserve current functional behavior and data model. Visual failures: <逐條貼，例如：iPad 直式英文卡超出、女主角被裁切、Boss CTA 遮住文字> Patch shared CSS/components first where possible. Do not duplicate whole page layouts. Verify the specific viewport sizes again and report concise results.

# 階段 11｜完整 QA、Release Candidate 與交付

建議模型：GPT-6 Astra　推理強度：Medium

【Codex 必須跑最終 QA】ChatGPT 可獨立審查 RELEASE_CHECKLIST / README / 視覺截圖，但不能取代真實 repo 測試。進入 RC 後停止平行改 code/data，避免測試基準漂移。

本階段目標：做最後跨模組驗收、修復明顯缺陷並輸出可交付 Release Candidate；這是少數允許廣泛 repo 檢查的階段。

### 本階段應引用的檔案：

AGENTS.md

05_TESTS/ACCEPTANCE_TESTS.md

README.md

CHANGELOG.md

KNOWN_LIMITATIONS.md

整個實際程式（此階段才允許較廣泛檢查）

## 直接貼給 Codex 的提示詞

Read `AGENTS.md` and `05_TESTS/ACCEPTANCE_TESTS.md` first. This is the final Stage 11 release-candidate QA, so a broader repository review is allowed. 1. Run the complete acceptance suite and relevant automated/self-tests. 2. Specifically verify: - boy/girl avatar selection and progress sharing; - reload persistence; - parent approval; - no double EXP/reward; - Core 300 + 300 + 200 = 800 extension without progress loss; - speech rate persistence; - 30 stories; - rewards/titles/badges/chests; - 6 bosses; - offline launch; - backup/restore; - tablet portrait/landscape smoke checks. 3. Fix clear release-blocking defects you can safely reproduce. 4. Do not perform speculative refactors just because code could be cleaner. 5. Update README, CHANGELOG, KNOWN_LIMITATIONS, ASSET_TODO, DATA_SCHEMA as needed. 6. Produce a RELEASE_CHECKLIST.md containing PASS/FAIL for every acceptance item and exact remaining limitations. 7. Report the final runnable command/path and whether the build is ready for family pilot use.

## Codex 必做自檢

☐ Acceptance tests 有可追蹤結果

☐ 300→600→800 PASS

☐ no double EXP PASS

☐ offline PASS

☐ backup/restore PASS

☐ README 啟動方式有效

☐ Known limitations 誠實列出

☐ 沒有未說明的 release blocker

## 你本人要做的檢查

☐ 照 README 從乾淨瀏覽器環境啟動

☐ 完整建立一個男角測試帳號，再切女角確認進度共用

☐ 至少做一個運動、一個家事、一個英文、一篇故事、一個待審核流程

☐ 開一個寶箱或測 reward 流程

☐ 跑一次 Boss step

☐ 離線重新開啟

☐ 匯出備份，恢復到測試資料庫

☐ 查看 RELEASE_CHECKLIST.md 是否所有關鍵項目 PASS；Fail 項目是否清楚寫明

## Pass 判定

關鍵流程可從頭到尾使用

沒有資料遺失/重複發獎

離線與備份可用

剩餘問題不是 release blocker 或已明確列出

## 檢查結果紀錄

| 檢查項目 | 結果 | 備註 / 問題 |
| --- | --- | --- |
| 照 README 從乾淨瀏覽器環境啟動 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 完整建立一個男角測試帳號，再切女角確認進度共用 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 至少做一個運動、一個家事、一個英文、一篇故事、一個待審核流程 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 開一個寶箱或測 reward 流程 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 跑一次 Boss step | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 離線重新開啟 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 匯出備份，恢復到測試資料庫 | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 查看 RELEASE_CHECKLIST.md 是否所有關鍵項目 PASS；Fail 項目是否清楚寫明 | ☐ Pass ☐ Fail |  |

## 如果 Fail，直接貼這段修正提示詞

Read `AGENTS.md` first. Release QA still has blockers. Do not perform broad cleanup. Fix only the release-blocking failures below in priority order. Release blockers: <貼 RELEASE_CHECKLIST 中 Fail 項目與重現步驟> For each blocker: reproduce -> root cause -> minimal fix -> regression test -> rerun affected acceptance test. Then update RELEASE_CHECKLIST.md. Stop when all listed blockers are resolved or clearly explain a blocker you cannot safely fix.

# 五、日後小修改的低用量 Prompt

Read `AGENTS.md` first. Small scoped change: <只寫一件事，例如：把任務卡標題字體加大 2px> Scope: - Only inspect and modify the smallest relevant component/CSS/module. - Do not reread the full specs unless this change conflicts with a documented rule. - Do not refactor unrelated code. - Do not reformat untouched files. - Run only the narrowest relevant check. - Reply with files changed + check result only.

建議：這類任務優先使用 GPT-5.6 Terra Low；如果牽涉狀態或跨檔邏輯，再升 Sol Medium。

# 六、你自己最該盯的 10 個風險點

☐ 重整頁面後資料會不會消失。

☐ 同一任務連按完成，EXP 會不會加兩次。

☐ 家長審核後再重整，會不會再次發獎。

☐ 男/女主角切換是否只是外觀，進度完全共用。

☐ 英文字庫從 300 加到 600、800 時，原本單字進度是否保留。

☐ 停用 vocabulary pack 時，歷史是否被誤刪。

☐ 離線模式是否真的能打開首頁、任務、英文、故事。

☐ 備份匯入失敗時，是否會把現有資料清掉。

☐ PWA 更新後是否卡在舊 cache。

☐ UI 美化是否不小心把按鈕、文字、平板橫直版弄壞。

# 七、檢查結果總表

| 階段 | 日期 | 模型 / 推理 | 結果 | 主要備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階段 0 |  |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 階段 1 |  |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 階段 2 |  |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 階段 3 |  |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 階段 4 |  |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 階段 5 |  |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 階段 6 |  |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 階段 7 |  |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 階段 8 |  |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 階段 9 |  |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 階段 10 |  |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |
| 階段 11 |  |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |

只有 Stage 11 Pass 且所有 release blocker 清除後，才建議把版本視為可給孩子做第一輪家庭試用。

# 八、官方模型資訊與更新提醒

本 v1.1 分工依 2026-09-15 OpenAI 官方資訊調整：Codex 專注軟體開發並可操作 codebase / test / command / diff；Codex Desktop 支援多 agent 與 worktree；Work 與 Codex 使用同一類用量結構，Astra 可能比 Sol 更快消耗 allowance；Lower effort 是節省用量的合理起點，Higher effort 不保證更好。

建議每次大階段開始前到 Settings → Usage 查看剩餘 allowance；如果一個結果漏掉需求，先補清楚檔案、權限、錯誤訊息與 scope，再考慮提高 reasoning。

本手冊的模型建議依 2026-09-15 OpenAI 官方文件整理。模型可用性、Codex 版本需求與用量規則會更新；若未來 Codex 模型選單與本手冊不同，以你帳號當下可見選項與 OpenAI 官方文件為準。

OpenAI Help Center - GPT-5.6 and GPT-6 Pro in ChatGPT: https://help.openai.com/en/articles/20001354-GPT-5.6

OpenAI Help Center - Managing usage with GPT-6 Astra in Work and Codex: https://help.openai.com/articles/20001516

OpenAI Developers - Model guidance: https://developers.openai.com/api/docs/guides/latest-model

重點：官方說明目前 Plus 可在 Work 與 Codex 使用 GPT-6 Astra；Astra 對複雜 coding/workflow 很強，但用量敏感時應先從較低 reasoning 開始。較高 reasoning 會消耗更多 allowance，而且不保證一定得到更好結果。